Game Design Document

Break the Crown

v0.3

턴제 로그라이크 덱빌딩 게임

개발 기간: 3주  |  엔진: Unity  |  플랫폼: PC  |  개발: 1인

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경

왕국의 모든 권력은 왕관에서 나온다. 왕관은 원래 왕을 선택하는 성물이었지만, 어느 순간부터 왕을 삼키는 저주가 되었다. 현재의 왕은 왕관의 힘을 폭주시키며 성 전체를 괴물과 병사로 뒤덮었다.

플레이어는 반란군의 마지막 생존자다. 성에 잠입해 옥좌까지 도달하는 것이 목표지만 — 왕관의 힘 앞에서 결국 처형당한다. 그것이 이 런의 끝이다. 다음 런은 다음 침입이다.

왕이 되려는 이야기가 아니다. 왕관의 계승을 끝내려는 이야기다.

## 1.2 컨셉 한 줄

"내 유물 조합이 게임 규칙 자체를 바꾼다" — 직업 없는 로그라이크 덱빌딩.

## 1.3 핵심 키워드

- 턴제 로그라이크 덱빌딩

- 유물 기반 빌드 (직업 없음)

- 태그 기반 유물 + 규칙 변형 유물의 공존

- 카드는 공용, 유물이 게임 규칙을 바꿈

- 플레이어가 직접 시너지를 발견하는 구조

- 영구 해금 + 코스트 기반 시작 조합

## 1.4 타깃 플레이타임

- 1판: 10~20분

- 총 전투 수: 8~12회

- 반복 플레이: 유물 해금을 통한 메타 성장

## 1.5 차별점

Slay the Spire 계열과 달리 직업이 없고, 카드 풀은 모두 공용이다. 유물은 두 종류로 나뉜다: 특정 태그 카드를 강화하는 태그 기반 유물, 그리고 에너지·드로우·피해 규칙 자체를 바꾸는 규칙 변형 유물이다.

두 종류의 유물이 공존하며, 플레이어는 조합 시너지를 직접 발견한다. "집중의 부적"(충전 카드 누적 2배)과 "폭발의 도가니"([충전] 사용 시 화상 부여)를 같이 들면 폭발적 화상 빌드가 된다는 것을 게임이 알려주지 않는다.

# 2. 핵심 게임플레이 루프

## 2.1 메타 루프 (실행 단위)

플레이 → 재화 획득 → 새 유물 해금/구매 → 시작 유물 조합 변경 → 다시 플레이

## 2.2 1판 루프 (런 단위)

- 코스트 한도 내에서 시작 유물 선택

- 맵 진행 (전투 / 엘리트 / 이벤트 / 상점 / 휴식)

- 전투 승리 시 카드 또는 일회성 유물 보상

- 보스 처치 시 클리어, 사망 시 종료

## 2.3 1전투 루프 (턴 단위)

- 매 턴 카드 N장 드로우, 에너지 회복

- 플레이어가 카드 사용 (유물 효과 적용, 키워드 발동)

- 적의 의도(intent) 표시 → 턴 종료 → 적 행동

- 적 전멸 시 승리

# 3. 시스템 상세

## 3.1 카드 시스템

모든 카드는 공용 풀에서 등장한다. 카드 자체는 단순하게 설계하고, 유물이 카드의 동작을 변화시키는 구조다.

### 3.1.1 카드 설계 원칙

- 기본 카드(타격, 방어)는 시작 덱에 포함

- 모든 카드는 1개 이상의 효과 태그를 가진다

- 카드 설명에는 결과 수치만 표시, 내부 계수 노출 안 함

- 실시간 계산된 피해/방어량을 카드 위에 표시

### 3.1.2 시작 덱 구성

- 타격 ×4

- 방어 ×4

- 드로우 카드 ×1 (집중)

- 회피 또는 유틸 카드 ×1

### 3.1.3 카드 태그 시스템

카드는 효과 태그(어떤 효과를 내는가) 1개 이상과 속성 키워드(어떻게 동작하는가) 0~1개의 조합으로 구성된다.

효과 태그 목록:

| 태그 | 의미 |
| --- | --- |
| [공격] | 적에게 직접 피해를 주는 카드 |
| [방어] | 방어도·회피·피해 감소 관련 카드 |
| [연타] | 여러 번 히트하는 공격 카드 |
| [화염] | 화상 상태이상 부여 또는 강화 카드 |
| [유틸] | 드로우·에너지·덱 조작 등 보조 카드 |

화상 메커니즘: 중첩 수만큼 매 턴 피해 발생. 턴 종료 시 중첩 -1 감소. 중첩 0이 되면 해제.

속성 키워드 목록:

| 키워드 | 의미 |
| --- | --- |
| [소모] | 사용 후 이번 전투동안 덱에서 제거 |
| [선천] | 매 전투 시작 시 무조건 손패에 포함 |
| [유지] | 턴 종료 시 버리지 않고 손패에 유지 |
| [귀환] | 사용 후 버리는 더미 대신 다음 턴 손패로 돌아옴 |
| [충전] | 손패에 있는 동안 매 턴 효과 수치 +N 누적, 사용 시 누적값으로 발동 (사용 후 초기화) |
| [과부하] | 강한 효과 발동, 대신 다음 턴 에너지 -1 |

조합 예시: 화염검 = [공격][화염] / 집중 = [유틸][선천] / 폭탄 = [화염][소모] / 분노 = [공격][과부하] / 축적의 검 = [공격][충전]

## 3.2 유물 시스템 (핵심)

유물은 게임의 정체성을 담당하는 시스템이다. 영구 해금형과 일회성 두 종류로 분리한다. 각 종류 안에서 유물은 다시 태그 기반 / 키워드 시너지 / 규칙 변형 세 유형으로 나뉜다. 플레이어가 조합 시너지를 직접 발견하는 것이 핵심 재미다.

### 3.2.1 영구 유물 (Loadout Relic)

- 게임 시작 전 코스트 한도 내에서 자유롭게 조합

- 재화를 모아 상점에서 해금/구매

- 시작 코스트 한도: 총 5~6 (메타 진행에 따라 점진적 확장 고려)

태그 기반 영구 유물:

| 유물명 | 효과 | 코스트 |
| --- | --- | --- |
| 대검 | [공격] 카드 피해 +3 | 2 |
| 단검 | [연타] 카드 타수 +1 | 2 |
| 화염 반지 | [화염] 카드 화상 중첩 +2 | 2 |
| 두꺼운 방패 | [방어] 카드 방어도 +4 | 2 |
| 마법사의 책 | [유틸] 카드 사용 시 1장 추가 드로우 | 3 |

키워드 시너지 영구 유물:

| 유물명 | 효과 | 코스트 | 키워드 |
| --- | --- | --- | --- |
| 집중의 부적 | [충전] 카드 누적 속도 2배 (매 턴 +2N) | 2 | [충전] |
| 인내의 시계 | [충전] 카드 사용 후 누적값 50% 유지 (초기화 안 됨) | 3 | [충전] |
| 에너지 결정 | [과부하] 카드의 다음 턴 에너지 페널티 제거 | 3 | [과부하] |
| 폭발의 반지 | [과부하] 카드 효과 +50% | 2 | [과부하] |
| 무한의 검 | [귀환] 카드가 돌아올 때마다 효과 영구 +1 누적 | 3 | [귀환] |
| 선제의 반지 | 매 전투 첫 번째 카드 에너지 0 | 2 | [선천] |

규칙 변형 영구 유물:

| 유물명 | 효과 | 코스트 |
| --- | --- | --- |
| 인내의 망토 | 턴 종료 시 손패 남은 카드 수 × 3 방어도 획득 | 2 |
| 저주의 심장 | 매 턴 HP -2, 에너지 +1 | 1 |
| 약자의 분노 | HP 30% 이하일 때 모든 카드 효과 2배 | 3 |
| 광기의 왕관 파편 | [방어] 카드 사용 불가, 대신 [공격] 카드 피해 +6 | 1 |

### 3.2.2 일회성 유물 (Run Relic)

- 런 도중 엘리트, 이벤트, 보스에서 획득

- 이번 런에만 적용, 다음 런으로 이월 없음

- 강한 효과 허용 — 빌드를 폭발시키는 역할

태그 기반 일회성 유물:

| 유물명 | 효과 |
| --- | --- |
| 강철 팔찌 | [연타] 카드 피해 +2 |
| 불꽃 코어 | [화염] 카드 즉시 피해 +현재 화상 중첩 수 |
| 용의 숨결 | [화염] 카드 화상 중첩 2배 부여 |

키워드 시너지 일회성 유물:

| 유물명 | 효과 | 키워드 |
| --- | --- | --- |
| 폭발의 도가니 | [충전] 카드 사용 시 누적값만큼 추가로 화상 부여 | [충전][화염] |
| 역류의 석판 | [과부하] 카드 사용 직후 에너지 1 즉시 회복 | [과부하] |
| 소각의 두루마리 | [소모] 카드 사용 시 덱 맨 위 카드 즉시 발동 | [소모] |
| 순환의 고리 | [귀환] 카드 사용 시 손패 다른 카드 1장 추가 드로우 | [귀환] |

규칙 변형 일회성 유물:

| 유물명 | 효과 |
| --- | --- |
| 반복의 서 | 같은 카드를 쓸수록 효과 +1 누적 (전투 후 초기화) |
| 처형인의 도끼 | 방어도 없는 적에게 피해 2배 |
| 집념의 검 | 같은 카드 한 턴 2번 사용 시 3번째는 에너지 0 |
| 불사의 파편 | HP 0 대신 1로 버팀 (1회) |

## 3.3 적 / 보스

- 적 5종, 엘리트 2종, 보스 1종

- 각 적은 의도(intent) 시스템으로 다음 행동을 미리 표시

- 패턴은 2~3개씩, 단순하지만 유물 빌드에 따라 대응이 달라지도록 설계

- 예: 다단히트 적 → 연타 빌드 카운터 / 화염 빌드 유리

## 3.4 맵 / 진행 구조

- Slay the Spire식 노드 맵 (단일 맵, 분기 선택)

- 총 8~12 전투 + 보스

- 노드 종류: 일반 전투 / 엘리트 / 이벤트 / 상점 / 휴식

## 3.5 보상 구조

- 일반 전투 → 카드 3장 중 1장 선택

- 엘리트 → 일회성 유물 + 카드

- 이벤트 → 특수 효과 (저주받은 대장간, 모닥불, 보물상자 등)

- 상점 → 카드/유물/카드 강화 구매

- 보스 → 강력한 일회성 유물 + 메타 재화

## 3.6 메타 진행 / 영구 해금

- 런 종료 시 재화 획득 (승패 무관, 진행도에 비례)

- 재화로 메타 상점에서 영구 유물 구매

- 보스 처치 시 새 영구 유물 해금

- 해금과 구매를 분리 — 해금만 되어도 구매 전까지는 사용 불가

# 4. UX / UI 원칙

## 4.1 카드 표시

- 계수, 내부 수식은 노출하지 않음

- 현재 상태 기준 결과 수치를 카드에 실시간 표시

- 유물 효과로 강화된 카드는 색상/테두리로 강조

- 효과 태그는 아이콘으로 표시 (텍스트 최소화)

- 속성 키워드([소모][선천][충전] 등)는 카드 하단에 별도 표시

## 4.2 유물 표시

- 화면 상단에 현재 보유 유물 아이콘 가로 배치

- 마우스 오버 시 효과 설명 툴팁

- 발동된 유물은 짧은 시각 피드백 (반짝임, 작은 팝업)

## 4.3 적 의도

- 적 위에 다음 행동 아이콘 + 예상 수치 표시

- 플레이어의 방어/회피 효과가 반영된 예상 피해량 표시

# 5. 개발 일정 (3주, 월~금)

## 5.1 우선순위 원칙

- 핵심 루프(전투 → 보상 → 다음 전투) 1주차 안에 동작해야 함

- 유물 시스템 (태그 기반 + 규칙 변형 + 키워드 시너지)은 2주차 핵심 작업

- 3주차에는 새 기능 추가 금지, 폴리싱과 빌드만

- 에셋 제작: Leonardo.ai로 스프라이트 생성 → Unity Sprite Editor로 애니메이션 프레임 구성

- 캐릭터/적 애니메이션은 아이들·공격·피격 2~3프레임으로 제한

## 5.2 주간 상세 일정

### 1주차 — 핵심 전투 루프

| 요일 | 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 월 | ScriptableObject 카드 데이터 구조 설계, 기본 카드 10장 입력 | 카드 데이터 완성 |
| 화 | 전투 씬: 드로우 / 에너지 / 카드 사용 로직 + 카드 드로우·사용·버리기 애니메이션 (DOTween) | 카드 플레이 동작 |
| 수 | 적 시스템: HP, 의도 표시, 적 행동 + Leonardo.ai 스프라이트 생성 및 Animator 세팅 (아이들·공격·피격) | 적 동작 완성 |
| 목 | 승패 판정, 카드 보상 화면 | 전투 루프 완성 |
| 금 | 맵 노드 이동 연결, 1주차 빌드 정리 | 1주차 플레이 가능 빌드 |

1주차 빌드: 카드 10장으로 전투 → 보상 → 다음 노드 이동까지 동작. 애니메이션 포함.

### 2주차 — 유물 + 키워드 시스템

| 요일 | 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 월 | 유물 데이터 구조 (ScriptableObject), 로드아웃 선택 화면 | 로드아웃 UI 완성 |
| 화 | 태그 기반 유물 전체 구현 ([공격][방어][연타][화염][유틸]) | 태그 유물 동작 |
| 수 | 키워드 전체 구현 ([충전][과부하][귀환][선천][유지][소모]) | 키워드 동작 |
| 목 | 키워드 시너지 유물 + 규칙 변형 유물, 엘리트/보스 추가 | 전체 유물 동작 |
| 금 | 키워드-유물 조합 버그 테스트, 2주차 빌드 정리 | 2주차 플레이 가능 빌드 |

2주차 빌드: 로드아웃 선택 → 유물·키워드 전부 동작 → 보스 처치까지 가능.

### 3주차 — 폴리싱 + 완성

| 요일 | 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 월 | 메타 진행: 재화 획득, 영구 유물 해금 화면 | 메타 루프 완성 |
| 화 | 이벤트 노드 3종 (저주받은 대장간, 모닥불, 보물상자) | 이벤트 동작 |
| 수 | 사운드 (무료 에셋), UI 애니메이션 (유물 발동 반짝임, 피해 숫자 팝업) | 사운드·이펙트 완성 |
| 목 | UI 폴리싱, 밸런싱 조정 | 게임 완성도 향상 |
| 금 | 버그 수정, 빌드 추출, 최종 빌드 정리 | 최종 배포 빌드 |

최종 빌드: 메인 메뉴 → 로드아웃 → 런 → 결과 화면. 배포 가능.

# 6. 제외 항목 (스코프 보호)

3주 일정 보호를 위해 다음은 명시적으로 제외한다.

- 직업 / 클래스 시스템

- 스토리 / 컷씬

- 멀티플레이 / 온라인 랭킹

- 프로시저럴 맵 생성 고도화

- 이벤트 30개 이상, 카드 50장 이상 등 콘텐츠 폭주

- 3D / 복잡한 애니메이션 (2~3프레임 스프라이트 애니메이션으로 대체)

- 자체 사운드 제작 (무료 에셋 사용)

- 자체 스프라이트 수작업 제작 (Leonardo.ai로 대체)

# 7. 주요 리스크 및 대응

## 7.1 밸런싱 시간 부족

대응: 카드/유물 수치를 ScriptableObject로 관리해 빌드 없이 수정 가능하도록 구성. 디버그 콘솔로 빠른 테스트.

## 7.2 유물 효과 구현 복잡도

유물이 카드 동작을 변경하는 구조는 잘못 짜면 if-else 지옥이 됨.

대응: if-else 기반 직접 처리로 단순하게 유지. 유물 수를 15개 이내로 제한해 복잡도 관리. 각 유물의 발동 조건을 명확한 enum으로 정의.

## 7.3 키워드 상호작용 버그

[충전]+[귀환], [과부하]+규칙 변형 유물 등 키워드와 유물의 조합에서 예상치 못한 상호작용이 발생할 수 있음.

대응: 키워드별 처리 순서를 명확히 정의 (충전 누적 → 과부하 효과 → 유물 트리거 순). 2주차에 조합 테스트 집중.

## 7.4 UI 정보량 과다

카드 + 유물 + 적 의도 + 키워드가 한 화면에 표시됨.

대응: 계수 숨기기, 결과값 중심, 아이콘화로 정보 밀도 조정.